🚩 SPRINT 1 (Checkpoint 1): Altyapı ve Temel Atma

Hedef: Neyi çözeceğimizi hocaya kanıtlamak ve teknik iskeleti kurmak.

- 🧑‍💻 Bera (Data): Problem ve Kapsam tanımlarını yazar. PyMuPDF ile PDF'ten metin çeken ve Regex ile "REQ-001" başlıklarını ayıran ilk ayrıştırma kodunu yazar.

  - ⚠️ Ağır Görev: Formatı bozuk PDF'lerde Regex (Düzenli İfade) yazmak sinir bozucudur.

  - 🤝 Destek: Samet. Qdrant kurulumu kısa süreceği için Bera'nın PDF kodlarına yardım edecek.

- 🧑‍💻 Samet (Vector DB): Başarı metriklerini (Örn: gecikme süresi) belirler. Qdrant Cloud veritabanı kümesini açar ve BGE-M3 modeliyle ilk vektör denemelerini yapar.

- 🧑‍💻 Sen (Retrieval & Logic): [SUNUM S1 SORUMLUSU] LangChain iskeletini kurar ve ortak çalışma için GitHub repository'sini (venv dahil) hazırlarsın.

- 🧑‍💻 Ayşe (LLM/UI): Groq API (Llama-3) bağlantısını kurar. Streamlit'te sadece "Dosya Yükle" butonunun olduğu, sohbet kutusu olmayan o katı arayüzü çizer.

🚩 SPRINT 2 (Checkpoint 2): Akıllı Bellek ve Katı Çıktı

Hedef: Parçaları veritabanına indekslemek ve LLM'i "mühendis" gibi davranmaya zorlamak.

- 🧑‍💻 Bera (Data): User Story'leri yazar. Sistemi test edebilmemiz için dokümandan manuel olarak 5 çelişki bulup "Referans Veriseti" (Ground Truth) olarak kaydeder.

- 🧑‍💻 Samet (Vector DB): [SUNUM S2 SORUMLUSU] Bera'nın böldüğü parçaları Qdrant Cloud'a yükleme (upsert) ve metadata (etiket) filtreleme kodunu yazar.

- 🧑‍💻 Sen (Retrieval & Logic): LangChain'e Hybrid Search (BM25 + Vektör Anlam araması) mekanizmasını entegre edersin.

  - ⚠️ Ağır Görev: LangChain'de Hybrid Search ve Qdrant bağlantısını hatasız kurmak zordur.

  - 🤝 Destek: Ayşe. Kendi işini bitirince LangChain dokümantasyonundan sana destek atacak.

- 🧑‍💻 Ayşe (LLM/UI): NFR'ları yazar. LLM'e gidecek analiz Prompt'unu yazar ve çıktıyı Pydantic ile kesin JSON formatına zorlar.

  - ⚠️ Ağır Görev: Yapay zekayı "sohbet etmekten" men edip sadece JSON formatında tutmak inatçı bir iştir.

  - 🤝 Destek: Sen. Pydantic şemalarını kurarak Ayşe'ye kod desteği vereceksin.

🚩 SPRINT 3 (Checkpoint 3): Mantıksal Zeka ve Çapraz Kontrol

Hedef: Sistemin kalbi olan RAG çelişki algoritmasını ayağa kaldırmak.

- 🧑‍💻 Bera (Data): Use Case'leri yazar. PDF içindeki tablo verilerini bozmadan çıkarmak için script yazar. Bozuk dosya yüklenmesine karşı güvenlik (Edge Case) kodlarını ekler.

  - ⚠️ En Ağır Görev: Tablo okumak yapay zeka projelerinin en belalı işidir.

  - 🤝 Destek: Tüm Ekip. Gerekirse herkes kendi işini durdurup Bera'ya (Camelot, Tabula kütüphaneleriyle) yardım edecek.

- 🧑‍💻 Samet (Vector DB): Veri/Nesne modelini çizer. Arama sonuçlarını iyileştirmek için BGE-Reranker modelini araya ekler.

- 🧑‍💻 Sen (Retrieval & Logic): RAG ile gelen maddeleri yan yana getirip aralarında mantıksal zıtlık/çelişki arayan "Cross-Check" analiz algoritmasını kodlarsın.

- 🧑‍💻 Ayşe (LLM/UI): [SUNUM S3 SORUMLUSU] LLM'den dönen JSON verisini, Streamlit arayüzünde şık bir "Gösterge Paneli"ne (Dashboard) dönüştürür.

🚩 SPRINT 4 (Checkpoint 4): Sistem Entegrasyonu ve Test Planı

Hedef: Bütün kodları birleştirmek (Pipeline) ve hocaya sistemin çalıştığını kanıtlamak.

- 🧑‍💻 Bera (Data): [SUNUM S4 SORUMLUSU] İzlenebilirlik matrisini (Traceability) hazırlar. Sprint 2'deki referans verisiyle "Sistem çelişkileri % kaç buldu?" doğruluk testlerini yapar.

- 🧑‍💻 Samet (Vector DB): Test Planını hazırlar. Sistemin hızını ve veritabanı gecikmelerini (latency) ölçüp iyileştirir.

- 🧑‍💻 Sen (Retrieval & Logic): Change Log dokümanını toparlarsın. Veri -> Qdrant -> RAG -> Groq -> UI (Tüm Pipeline) bağlantısını uçtan uca çalıştırıp entegrasyon testini yaparsın.

- 🧑‍💻 Ayşe (LLM/UI): Arayüze "Prompt Injection" (Sistemi kandırma) testleri yapar. Anti-Chatbot kurallarının (Guardrails) asla delinmediğinden emin olur.

🏆 SPRINT 5 (Checkpoint 5): Demo, Makale ve Final Şovu

Hedef: Projeyi akademik IEEE makalesi olarak paketlemek ve jüriye Minimum Uygulanabilir Ürünü (MVP) canlı sunmak.

- 🧑‍💻 Bera (Data): Makalenin "Veri Ön İşleme ve Chunking" (Metodoloji) kısmını yazar.

- 🧑‍💻 Samet (Vector DB): Makalenin "Deneyler ve Bulgular" kısmına sistemin performans ve hız grafiklerini ekler.

- 🧑‍💻 Ayşe (LLM/UI): Makalenin "LLM ve Prompt Mühendisliği" kısmını yazar. Canlı demo (MVP) için arayüzdeki son pürüzleri giderir.

- 🧑‍💻 Sen (Retrieval & Logic): [FİNAL S5 SUNUM LİDERİ] Makalenin Özet (Abstract), Giriş, Hibrit Arama yöntemini yazar ve tüm metni IEEE formatında pürüzsüzce birleştirirsin. Jüri karşısında ekibi sen modere edersin.